Задание 12

- Общая информация о программе

HelpDesk

Программа для регистрации и обработки заявок пользователей

Сотрудники, тех специалисты и админ

Создание заявок, просмотр заявок, поиск заяв и изменение заяв

- Цель внедрения

Основная цель упростить работу с заявками пользователей

Доп цели

Ускорить обработку заявок

Уменьшить кол-во ошибок

Хранить зявки в одной БД

Основные задачи – установить программу, настроить Бд, проверить работу и обучить пользователей

Ожид.результ. – работающая система HElpDesk

- Системные требования

Процессор – имеется

ОЗУ – 2ГБ

Диск – 500МБ+

ОС – Шindows 10 и новее

Сеть – имеется бесприпятственный доступ к Бд

- Программное окружение

Windows – OC

.NET- среда программы

HelpDesk - Программа

MS SQL SERVER Сервер БД

ADO.NET – средство подключения программы к БД

SQL – Язык работы с БД

- Архитектура программного окружения

Пользователь → Windows Forms → C# → ADO.NET → MS SQL Server → HelpDeskDB

- Этапы внедрения

Проверка ПК

Установка необходимых компонентов

Настройка MS SQL SERVER

Создание Бд

Установка HelpDesk

Настроцка подключения

Проверка программы обучение пользователей

Запуск системы

- Календарный план

| № | Этап | Работа | Продолжительность часов | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка рабочего места | 1 | Сис админ | Компьютер готов |
| 2 | Подготовка окрудения | Установка .NET | 1 | Сис админ | Компоненты установлены |
| 3 | Настройка сервера | Установка MS SQL SERVER | 2 | Админ Бд | Сервер работает |
| 4 | Подготовка базы | Создание HelpDeskDB | 1 | Админ Бд | База создана |
| 5 | Установка программы | Установка HelpDesk | 1 | Тех.Спец | Программа установлена |
| 6 | Подключение | Настроцка подключение к базе | 1 | Тех.Спец | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Проверка функций программы | 2 | Тестировщик | Функции работают |
| 8 | Обучение | Инструкаж пользователей | 1 | Ответственный специалист | Пользователи обучены |
| 9 | Запуск | Ввод в эксплуатацию | 1 | Руководитель со всей командой | Система готова к работе |

- Контрольные точки

Компьютер соответствует требованиям

MS SQL SERVER работает

База helpDeskDB создана

Программа подключается к базе

Пользователь входит в систему

Тестовая заявка создается и сохраняется

- Риски внедрения

Основные риски – потеря Бд, отсутствие сети, ошибки подключения, повреждение  программы и неправильные действия пользователей. Везде все предусмотрено на случай ЧП

- Резервное копирование

Резервировать базу HelpDeskDB

Создавать копии ежедневно

Хранить копии отдельно от основного сервера

Назначить ответственного Сис админа

Периодически проверять возможность восстановления

- Проверка готовности системы

Использовать все мои проверки. Перед запуском проверить Пк, .NET,MS SQL SERVER, Бд

, подключение, авторизацию, сохран данных и резервную копию.

- Заключение

План внедрения составлен, в нем указаны этапы установки и настройки программы, требования к ПК, ответственные люди, риски, проверки готовности, резервные копирования. План поможет всем чем сможет, внедрением и уменьшит риски ошибок.

Вывод:

Во время работы были определены основные риски внедрения, для каждого риска оценен вероятность возникновения и возможные последствия. Самые опасные также выведены. Для уменьшения рисков были представлены меры предотвращения и действия при возникновении проблем. Был составлен реестр рисков,и итоговый план внедрения.