# Практическая работа №2

## Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Продолжительность: 2 академических часа

Учебная практика: ПМ «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

# 1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

# 2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать раздел будущего плана внедрения системы HelpDesk, содержащий:

- описание существующей проблемы;

- цель внедрения системы;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- критерии успешного внедрения;

- перечень заинтересованных пользователей;

- предварительную последовательность действий при внедрении.

Полученные материалы будут использоваться в следующих практических работах и войдут в итоговый план внедрения HelpDesk.

# 3. Исходная ситуация

На предыдущем занятии был проведён первоначальный анализ информационной системы HelpDesk.

Напомним ситуацию.

В колледже сотрудники и преподаватели сообщают о технических неисправностях различными способами:

- через мессенджеры;

- по телефону;

- лично специалисту;

- по электронной почте.

Из-за отсутствия единой системы регистрации обращений возникают проблемы:

- отдельные заявки могут теряться;

- сложно определить дату поступления обращения;

- неизвестно, кто занимается конкретной заявкой;

- трудно определить текущий статус обращения;

- отсутствует единая история технических проблем;

- невозможно быстро найти информацию о ранее выполненных работах.

Для решения этих проблем планируется разработать и внедрить информационную систему HelpDesk.

Программа будет разрабатываться с использованием:

- C#;

- Windows Forms;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

# 4. Краткие теоретические сведения

## Что такое цель внедрения

Цель внедрения программного обеспечения — это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

Цель отвечает на вопрос:

Для чего внедряется программное обеспечение?

Цель должна описывать конечный результат, а не отдельное действие.

Например:

Неправильно:

Установить программу.

Это действие.

Правильнее:

Организовать централизованную регистрацию и обработку заявок технической поддержки.

# Что такое задача внедрения

Задача внедрения — конкретное действие или группа действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Если цель отвечает на вопрос:

Что хотим получить?

то задача отвечает на вопрос:

Что необходимо для этого сделать?

Например:

### Цель

Организовать единый учёт обращений технической поддержки.

### Задачи

- подготовить рабочие места;

- установить программное обеспечение;

- настроить подключение к базе данных;

- создать пользователей;

- проверить работоспособность системы;

- обучить пользователей;

- провести контрольный запуск.

# Что такое результат внедрения

Результат внедрения — фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

Например:

Система HelpDesk установлена, подключена к базе данных MS SQL Server и готова к регистрации обращений пользователей.

# Критерий успешности

Критерий успешности внедрения — показатель, по которому можно определить, достигнут ли необходимый результат.

Например:

Пользователь может создать заявку, а созданная заявка сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

# 5. Ход выполнения работы

## Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы |  |
| Отсутствует единый список заявок |  |
| Не фиксируется статус заявки |  |
| Нет истории выполненных обращений |  |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой |  |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |

# Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

### Ответ

# Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

# Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

Заполните таблицу.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

# Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

## 1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

## 2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

## 3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

## 4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

# Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик |  |
| Системный администратор |  |
| Специалист технической поддержки |  |
| Обычный пользователь |  |
| Администратор HelpDesk |  |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

# Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

# Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

# Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server |  |  |
| Создание учётных записей |  |  |
| Обучение пользователей |  |  |
| Резервное копирование |  |  |
| Проверка системных требований |  |  |
| Оформление ярлыка программы |  |  |

# Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

# Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

### 1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

### 2. Какие этапы внедрения были пропущены?

### 3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

# Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка |  |  |
| 2 | Подготовка программной среды |  |  |
| 3 | Установка |  |  |
| 4 | Настройка базы данных |  |  |
| 5 | Настройка приложения |  |  |
| 6 | Проверка |  |  |
| 7 | Подготовка пользователей |  |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию |  |  |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

# 6. Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

## Программный продукт

HelpDesk

## Основная проблема

## Основная цель внедрения

## Основные задачи внедрения

## Основные ожидаемые результаты

## Главный критерий успешности внедрения

# 7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

### Вывод

# 8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать структуру проекта, созданную в Практической работе №1.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21
└── Учебная_практика
    └── HelpDesk
        ├── Документация
        │ ├── Практическая_работа_01.docx
        │ └── Практическая_работа_02.docx
        ├── База_данных
        └── Исходный_код

Не создавайте новый проект HelpDesk для каждой практической работы.

Материалы каждой работы являются частью одного общего проекта.

# 9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- ФИО;

- группу;

- дату выполнения;

- номер практической работы;

- тему;

- цель;

- заполненные таблицы;

- ответы на задания;

- мини-план внедрения;

- итоговую карточку целей внедрения;

- вывод.

# 10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- ответы должны быть сформулированы самостоятельно;

- не оставлять пустые пункты.

# 11. Критерии оценивания

## Оценка «5»

- выполнены все задания;

- правильно сформулирована основная цель;

- определено не менее 8 задач внедрения;

- разработаны ожидаемые результаты;

- определены критерии успешности;

- правильно построена последовательность внедрения;

- составлен мини-план;

- студент может объяснить различие между целью, задачей и результатом.

## Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются небольшие ошибки или неточности;

- отдельные задачи сформулированы недостаточно конкретно;

- студент понимает общую последовательность внедрения.

## Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- цель сформулирована неточно;

- отсутствует часть задач или критериев;

- студент затрудняется объяснить отдельные этапы внедрения.

## Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- цель и задачи не определены;

- мини-план внедрения отсутствует;

- студент не понимает назначение выполняемой работы.

# 12. Контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения?

- Что такое цель внедрения?

- Чем цель отличается от задачи?

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

- Что называется ожидаемым результатом?

- Для чего необходим критерий успешности?

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?