Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

1. Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Теряются заявки, непонятно когда поступили |
| Отсутствует единый список заявок | Сложно найти кто делает и какой статус |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь не знает когда ему помогут |
| Нет истории выполненных обращений | Нельзя посмотреть прошлые ремонты |
| Не всегда известно кто занимается заявкой | Никто не несет ответственности |
| Заявки дублируются | Тратят время сразу нескольких мастеров |
| Долгое ожидание ответа | Пользователи жалуются руководству |

2. Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Ответ: Целью внедрения системы HelpDesk является создание единой базы для учета и контроля всех заявок на техподдержку от сотрудников колледжа.

3. Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сделать так чтобы ни одна заявка не терялась |
| 2 | Сохранять историю всех ремонтов |
| 3 | Дать возможность отслеживать статус своей заявки |

4. Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться что оборудование подходит |
| 2 | Установка MS SQL Server | Чтобы было где хранить базу |
| 3 | Создание базы данных | Для хранения таблиц с заявками |
| 4 | Установка приложения HelpDesk | Чтобы юзеры могли запускать прогу |
| 5 | Настройка подключения к БД | Чтобы программа видела базу |
| 6 | Заведение учеток пользователей | Чтобы каждый заходил под своим логином |
| 7 | Тестирование программы | Проверить что всё работает |
| 8 | Обучение сотрудников | Чтобы они знали куда нажимать |

5. Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы: Проверка рабочих компьютеров

2. Установка и настройка: Установка MS SQL Server, Создание базы данных, Установка приложения, Настройка подключения

3. Проверка: Тестирование программы

4. Ввод в эксплуатацию: Заведение учеток, Обучение сотрудников

6. Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Фиксит баги если найдут при установке |
| Системный администратор | Ставит сервер и прогу на компы |
| Специалист технической поддержки | Будет принимать заявки |
| Обычный пользователь | Будет писать заявки когда сломалось |
| Администратор HelpDesk | Дает права новым юзерам |

Ответ на вопрос: Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Потому что нужно еще настроить сеть, базу данных и обучить людей. Сам по себе код - это еще не готовая система на рабочих местах.

7. Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявки больше не теряются |
| 3 | Видно кто отвечает за конкретную поломку |
| 4 | Можно посмотреть статус заявки |
| 5 | Есть история старых ремонтов |
| 6 | Пользователи могут сами смотреть что с их компом |

8. Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Просмотр статуса | Статус меняется у пользователя когда админ его меняет |
| Назначение ответственного | В заявке отображается фамилия мастера |
| Авторизация | При вводе правильного логина и пароля открывается главное окно |
| Хранение истории | Завершенные заявки можно найти через поиск |

9. Задание 9. Определение приоритетов задач

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без базы прога просто вылетит |
| Создание учётных записей | Средний | Можно пока сидеть под одним админом |
| Обучение пользователей | Средний | Кто-то сам разберется, но лучше показать |
| Резервное копирование | Средний | Сначала и так поработает, потом надо настроить |
| Проверка системных требований | Высокий | Если комп слабый, ничего не заработает |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Можно из папки запускать |

10. Задание 10. Последовательность внедрения

1. проверить системные требования

2. подготовить MS SQL Server

3. создать базу данных HelpDesk

4. установить HelpDesk

5. настроить подключение приложения к базе данных

6. создать пользователей

7. провести контрольное тестирование

8. обучить пользователей

9. создать резервную копию

10. начать эксплуатацию системы

11. Задание 11. Анализ ситуации

1. Нет, нельзя.

2. Пропустили настройку БД, создание учеток, тестирование на месте.

3. Развернуть SQL сервер, прописать подключение, завести логины и протестить.

12. Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | проверка требований | Понятно потянет ли комп |
| 2 | Подготовка среды | установка MS SQL Server | Сервер работает |
| 3 | Установка | копирование программы | Программа есть на ПК |
| 4 | Настройка БД | создание базы | БД готова к записи |
| 5 | Настройка приложения | прописать подключение | Прога видит базу |
| 6 | Проверка | тестовый запуск | Ошибок нет |
| 7 | Подготовка пользователей | заведение учеток | Люди знают как зайти |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | запуск в работу | Система работает |

Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт: HelpDesk

Основная проблема: Заявки теряются, нет контроля кто что делает.

Основная цель внедрения: Создать единое место для учета всех заявок.

Основные задачи внедрения: Поставить БД, настроить подключение, поставить прогу, научить юзеров.

Основные ожидаемые результаты: Заявки не теряются, виден статус, есть история.

Главный критерий успешности внедрения: Пользователи могут создать заявку, а мастер ее видит.

Вывод

Система HelpDesk внедряется для того, чтобы навести порядок в заявках на ремонт. Цель - это то, что мы хотим получить, а задача - конкретные шаги. Основные задачи включают настройку базы и установку программы. Результат успешный, если сотрудники могут оставлять заявки, а мастера их видят. Сразу после написания кода программа не внедрена, так как её нужно еще настроить на реальных компах.

Контрольные вопросы

1. Что называется внедрением? Установка, настройка и запуск программы на рабочих местах.

2. Что такое цель? Главный результат, который мы хотим получить.

3. Чем цель отличается от задачи? Цель - результат, задача - шаг для его достижения.

4. Пример задачи: Настроить подключение к БД.

5. Ожидаемый результат: Состояние системы после внедрения.

6. Критерий успешности: Чтобы понять, достигли цели или нет.

7. Проверка требований: Чтобы программа не тормозила на старом железе.

8. Настройка SQL: Чтобы было где хранить все данные о заявках.

9. Роль ADO.NET: Через нее программа будет подключаться к SQL Server.

10. Можно ли считать внедренным на компе разработчика: Нет, потому что заказчик не может ей пользоваться. Надо поставить на его компы.